P R O J E K T   U M O W Y

Zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Mirosławiec  pomiędzy:

Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu z siedzibą: ul. Parkowa 1, 78 – 650 Mirosławiec

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez:

1 .............................................

a

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  reprezentowanym przez :

1 .............................................

treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane p.n.: „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno – zachodniej Polsce przed presją turystyczną” – II etap

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

| 45000000 – 7 | Roboty budowlane. |
| --- | --- |
| 45320000 – 6 | Roboty izolacyjne. |
| 45442110 – 1 | Malowanie budynków. |
| 45443000 – 4 | Roboty elewacyjne. |
| 45111291 – 4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. |
| 45261910 – 6 | Naprawa dachów. |

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

- oferta cenowa stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy

- wszystkie postanowienia opisane w SIWZ na podstawie której podpisano niniejszą umowę

§ 2

1. Jako datę rozpoczęcia robót strony ustalają dzień ........................ roku. Strony ustalają, iż zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 15 maja 2015r.

Przez termin „zakończenie całości robót’’ należy rozumieć:

- wykonanie robót,

- zgłoszenie ich do odbioru Zamawiającemu,

- powiadomienie przez Wykonawcę inspektora nadzoru wymienionego w  § 4 pkt 1 o zakończeniu całości robót,

- uzyskanie przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora nadzoru wymienionego w  § 4 pkt 1.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu.

3. Jeśli potwierdzenie inspektora nadzoru wymienionego w § 4 pkt 1 zawiera sformułowanie „Potwierdzam zakończenie robót objętych umową zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót przez wykonawcę z dnia....” wówczas należy przyjąć, że termin zgłoszenia jest terminem zakończenia całości robót rozumianym zgodnie z pkt 1 pod warunkiem zapisanym w § 7 pkt 5.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu ..................................................................

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonywaniu umowy są następujące osoby:

a) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………

b) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………

c) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………

2. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy jest

a) ............................................................... Telefon kontaktowy: …………………………

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć teren na czas prowadzenia robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji roboty budowlanej.

§ 6

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

§ 7

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny z ofertą cenową stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (alternatywnie: stanowiącą załącznik do SIWZ na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy).

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót w formie pisemnej a Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia zgodnie z § 2 pkt 3. Dokonanie tego potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub upływ 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę stanowi podstawę do pisemnego żądania od Zamawiającego dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem odbioru końcowego robót.

3. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

4. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie ujawnione, iż przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie z zapisami § 7 pkt 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru i traktuje, iż zapisy § 2 pkt 1 i 3 nie zostały dopełnione prawidłowo. Oznacza to, nie wykonano robót w terminie zgłoszenia ich przez Wykonawcę.

5. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 4 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 pkt 1.

6. Jeżeli usterki i wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie zostały  przez Wykonawcę usunięte, a nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

§ 8

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne Wykonawcy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą:…………………................zł (cena łącznie z podatkiem VAT) (słownie: .........................................................), z tym, że cena za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie: „Zabezpieczenia populacji żubrów w północno – zachodniej Polsce pod presją turystyczną” (zadanie nr 1) wynosi: ............................................ zł (słownie: …………………………………),

a cena (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie: „Świetlica w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu” (zadanie nr 2) wynosi: ......................... zł (słownie: ...............................................................).

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dwóch faktur VAT obejmujących osobno wynagrodzenie za roboty budowlane: „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno – zachodniej Polsce pod presją turystyczną” (zadanie nr 1) oraz osobno za roboty budowlane: „Świetlica w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu” (zadanie nr 2).

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy w części obejmującej roboty budowlane: „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno – zachodniej Polsce pod presją turystyczną” (zadanie nr 1) dokonana zostanie przez Zamawiającego.

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy w części obejmującej roboty budowlane: „Świetlica w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu” (zadanie nr 2) dokonana zostanie przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktur.

§ 9

- Podstawą do wystawienia faktur będzie dokonanie komisyjnego odbioru robót oraz podpisanie protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury jest dowód zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, wraz z kopią wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o Podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata wg pkt 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 7. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 9, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 10

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

- kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

- w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50 000 zł.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w pkt 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień pkt 2 i 3, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić w całości lub niewykonanej części umowy, jeżeli:

- wystąpi  istotna zmiana okoliczności, powodująca że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności;

- wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 9 pkt 7 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał je na dłużej niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia lub ponownego podjęcia robót;

- sposób realizacji umowy nastąpił z usterkami lub niezgodnie ze sztuką budowlaną, co uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

- Wykonawca nie przestrzega innych postanowień umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz teren robót. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, zabezpieczenia robót oraz terenu budowy dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku określonym w pkt 1 ppkt 1 koszty zabezpieczenia przerwanych robót oraz terenu budowy poniesie Zamawiający.

- Strony dokonują odbioru robót i rozliczenia wykonanych prac, przy czym Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty wykonane i materiały do tego użyte do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ppkt 3).

§ 12

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,03% wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,05% wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 10, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w § 8 pkt 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia poinformowania Wykonawcy o ustaleniach poczynionych przez Zamawiającego.

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w § 8 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w§ 8 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w § 8 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w § 8 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi, gwarancji za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

§ 13

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 14

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

1.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

1.1.2.  Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

  - wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

  - konieczność realizacji zamówień dodatkowych,

  - potrzeba realizacji zamówień uzupełniających,

  - konieczność realizacji zamówień zamiennych.

1.1.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

1.1.4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1.1. – 1.1.3. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

1.1.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1.1.2.1. Zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.

Każda z powyższych zmian może być powiązana z obniżeniem jak i zwiększeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w formie pisemnej przez Strony umowy.

1.1.3. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy

- zmiana obowiązującej stawki VAT:

  - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

  - jeśli  zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

- niezbędne zmiany umowy konieczne do wprowadzenia z uwagi na kolizję                                    z nieprzewidywanymi, nieplanowanymi na dzień zawarcia umowy a niezbędnymi do wykonania pracami prowadzonymi przez inne podmioty.

- Zmiana podwykonawcy po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.

- Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie Strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt każdą wadę roboty będącej przedmiotem umowy. Termin usunięcia wady w każdym przypadku zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 16

- W okresie trwania gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych usterkach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

- Jeżeli usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Jeżeli usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Strony ustalają, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto wykonania zadania, tj. kwotę ...................(słownie:...........................................), co stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

5. Zamawiający zwróci dla Wykonawcy :

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30 % wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 17

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi oraz dokumentacją budowlaną.

§ 18

Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie wyłącznie za zgodą obu Stron w zakresie SIWZ i złożonej oferty wyrażoną w formie aneksu lub odrębnej umowy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednakowych egz., 1 egzemplarz dla Zamawiającego i egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, a nie mogące być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa,

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

.................................................                                          ................................................................

W Y K O N A W C A                                                            Z A M A W I A J Ą C Y